| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Equipo de Desarrollo - AffiniScore | Acta No 2 |
| Citada por: Equipo de Desarrollo | Fecha: 31/03/2026 |
| Coordinador: Belén Toloza | Hora inicio: 13:40 Fin: 16:40 |
|  | Lugar: Sala de Clases Asignatura |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Belén Toloza | Jefe de Proyecto/Analista Programador | bel.toloza@duocuc.cl |
| 2 | Ignacio Álvarez | Analista Base de Datos/Analista QA | ign.alvarezc@duocuc.cl |
| 3 | Cristobal Paredes | Analista Base de Datos/Analista Programador | cr.paredesh@duocuc.cl |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Definición de roles internos y responsabilidades. |
| 2 | Elaboración de la Matriz RACI del proyecto. |
| 3 | Creación del Diagrama de Casos de Uso de Nivel Cero. |
| 4 | División y asignación de las secciones del Informe Estado de Avance 1. |
| 5 |  |
| 6 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el desarrollo de la reunión se procedió a definir los roles de cada integrante del equipo para las 18 semanas de trabajo. Se construyó la Matriz RACI para identificar claramente a los responsables de cada entregable del proyecto. Posteriormente, trabajamos en conjunto para definir y generar el Diagrama de Casos de Uso de Nivel Cero (visión general), logrando estructurar los actores principales (Usuario, Motor IA, API Geolocalización) y conectarlos con los 5 casos de uso generales del sistema. Finalmente, se dividió el Informe Consolidado de la Fase 1: Belén Toloza redactará el Alcance, la Planificación (Gantt), la Definición Tecnológica y la Metodología. Ignacio Álvarez asumirá la redacción del Contexto, Diagnóstico del problema, Análisis de Mercado y Tabla de Homologación. Cristobal Paredes se encargará de redactar la Definición del Proyecto (Objetivos), la Conceptualización, los Casos de Uso particulares y los Requisitos No Funcionales.

Observaciones. Se mantuvo un trabajo colaborativo fluido y se logró generar exitosamente el gráfico Nivel Cero. Todos los miembros estuvieron de acuerdo con las partes asignadas del informe para cumplir con los plazos.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Redactar secciones: Alcance, Plan, Metodología y Tecnología. | Belén Toloza | 1 semana |  |
| 2 | Redactar secciones: Contexto, Problema y Análisis de Mercado. | Ignacio Álvarez | 1 semana |  |
| 3 | Redactar secciones: Objetivos, Casos de Uso y Req. No Funcionales. | Cristobal Paredes | 1 semana |  |
| 4 | Generar imagen del Diagrama Nivel Cero e integrarlo al Word. | Belén Toloza | 1 semana | Listo mediante herramientas de diagramación |
| 5 | Integrar todas las partes en el Documento Consolidado (PDF). | Todo el equipo | Domingo al mediodía |  |
| 1 | Redactar secciones: Alcance, Plan, Metodología y Tecnología. | Belén Toloza | 1 semana |  |