| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Proyecto AffiniScore (Triskeledu) | Acta No 3 |
| Citada por: Cliente (Cristian Gómez) | Fecha: 09/06/2026 |
| Coordinador: Belén Toloza | Hora inicio: 17:30 Fin: 18:40 |
|  | Lugar: Presencial — Sala de talleres, sede Duoc UC |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Cristian Gómez | Cliente Patrocinador (Triskeledu) | cri.gomezv@profesor.duoc.cl |
| 2 | Belén Toloza | Jefe de Proyecto/Analista Programador | bel.toloza@duocuc.cl |
| 3 | Ignacio Álvarez | Analista Base de Datos/Analista QA | ign.alvarezc@duocuc.cl |
| 4 | Cristobal Paredes | Analista Base de Datos/Analista Programador | cr.paredesh@duocuc.cl |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Demostración de los avances del prototipo (módulo de puntos y recompensas) |
| 2 | Revisión del diseño de la interfaz desarrollada en Flutter |
| 3 | Retroalimentación del cliente sobre la mecánica de gamificación |
| 4 | Estado de la sincronización con Supabase |
| 5 | Próximos pasos antes de la siguiente entrega |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se realizó de forma presencial en una sala de la sede, ya que Cristian Gómez pidió ver en persona cómo iba el avance del prototipo antes de seguir con el desarrollo. El equipo llevó el notebook con la aplicación corriendo en el emulador y fue mostrando, módulo por módulo, lo trabajado hasta ese momento: principalmente el registro de actos de servicio y la asignación de Affini Points. Cristian se mostró conforme con el avance general, aunque hizo algunas observaciones sobre la interfaz: comentó que los colores actuales se sienten un poco fríos para una aplicación pensada en parejas y sugirió revisar una paleta más cálida. También preguntó por el estado de la base de datos en Supabase, a lo que Ignacio respondió que la sincronización en tiempo real ya funcionaba para pruebas básicas, pero que todavía faltaba afinar las políticas de seguridad a nivel de filas (RLS). Se conversó además sobre el motor de IA para validar las fotos de los actos de servicio. Cristóbal explicó que aún se está evaluando si usar la API de OpenAI o de Gemini, dependiendo de costos y de la facilidad de integración con FastAPI. Cristian recomendó priorizar la opción más económica, recordando que el proyecto se desarrolla con presupuesto cero.

Observaciones. La reunión se extendió un poco más de lo planificado por la conversación sobre el diseño visual. Ignacio tuvo que retirarse unos quince minutos antes del cierre porque tenía clases a continuación.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Ajustar la paleta de colores de la interfaz a tonos más cálidos | Belén Toloza | 1 semana |  |
| 2 | Afinar las políticas de seguridad (RLS) en Supabase | Ignacio Álvarez | 1 semana |  |
| 3 | Definir entre OpenAI y Gemini para el motor de validación de fotos, priorizando costo | Cristobal Paredes | 1 semana |  |
| 4 | Preparar la siguiente tanda de avances para mostrar al cliente | Todo el equipo | 2 semanas |  |